UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

MAESTRÍA DISEÑO DE INTERFACES WEB / 2er. Semestre

ASESOR

Mtro. Nestor Alejandro Arredondo Diaz

ALUMNO

Lic. Milton Herrera Oropeza

PRODUCTO

Actividad 2. Desarrollo de tablero Kanban

Contenido

Introducción	3

Desarrollo de la actividad	4

Tabla de Elementos de tablero Kanban	6

Tablero Kanvan – Ejemplificación de desarrollo de tienda E-commerce	7

Conclusiones	8

# Introducción

En el desarrollo de esta actividad con apoyo del material didáctico de la Universidad, se elaborará un tablero Kanban para ejemplificar el uso de la metodología simulando el desarrollo de una plataforma E-commerce.

Para ello, se realizara una descripción de los elementos que conlleva el Tablero Kanban implementando los pasos y recursos que integran en la metodología.

Se registrarán las columnas así como las reglas y los valores de itraciones según el requerimiento del producto.

Para el desarrollo de esta actividad, se usará como recurso visual los elementos del editor de texto.

Instrucciones de la actividad 2:

Fecha de entrega 26 de enero

Actividad : individual

- Proyecto: Escoger cualquiera de estos dos procesos para desarrollar un tablero Kanban:

  - Opción A:  Proceso de diseño de una plataforma  de e-commerce

  - Opción B: Proceso de desarrollo Front/Back end de una  plataforma e-commerce

- Desglosar la lista de tareas y subtareas del proceso escogido.

- Estructura y explica el número de columnas y el objetivo de las mismas del tablero Kanban y relaciónalo con las tareas a desarrollar, define el numero de items máximos por columna para poder gestionar las tareas, recuerda que cada columna puede tener u

- Crea y ejemplo visual de como podría estar distribuidos las tareas según los procesos de las columnas

- Pueden descargar la guía del entregable en la carpeta de documentación

- Cualquier duda por este medio o en clase.

# Desarrollo de la actividad

Kanban es un enfoque de gestión del trabajo que parte de una idea sencilla pero poderosa: hacer visible el flujo real de trabajo y mejorarlo de manera continua, sin “forzar” a la organización a cambiar de golpe sus roles o su forma de operar. En la práctica, Kanban se implementa empezando “con lo que ya se está haciendo”, colocando las tareas en un tablero para distinguir lo pendiente, lo en proceso y lo finalizado, logrando transparencia y colaboración desde el primer momento. Esta visibilidad no es solo estética: ayuda a que el equipo entienda que el trabajo se comporta como un flujo constante de valor que avanza hasta entregarse al cliente.

En el desarrollo de aplicaciones web —y especialmente en un proyecto e-commerce B2C— esa claridad es crítica. Una tienda en línea no es “una sola funcionalidad”: implica catálogo, carrito, checkout, inventario, órdenes, integración de pagos (por ejemplo, Mercado Pago), pruebas, despliegue y validación con usuarios. En este tipo de producto, los riesgos más comunes aparecen cuando se trabaja con demasiadas cosas a la vez: se abren frentes simultáneos, se acumulan pendientes, surgen bloqueos entre Front y Back, y el sistema se vuelve impredecible. Kanban ataca justo ese problema desde sus elementos esenciales.

Un tablero Kanban se diferencia de un tablero “simple” de flujo de trabajo por dos elementos fundamentales. Primero, el WIP (Work In Progress): el número máximo de tareas permitidas en una columna. El WIP obliga a terminar antes de comenzar; si el límite está lleno, no se puede empujar más trabajo a “En curso” hasta que algo salga de ahí. En un e-commerce esto evita, por ejemplo, que el equipo inicie al mismo tiempo “carrito”, “pasarela de pago”, “panel admin” y “historial de órdenes” sin cerrar nada; en lugar de eso, Kanban empuja a completar piezas pequeñas, integrables y verificables.

El segundo elemento son los puntos de compromiso y de entrega. El documento explica que entre ciertas columnas se establecen normas para permitir que una tarea entre al trabajo en proceso (punto de compromiso) y otras para que salga como completada (punto de entrega), equivalentes a un Definition of Ready y Definition of Done. En e-commerce, esto es clave para no iniciar historias “a medias”: una funcionalidad como “pago con Mercado Pago” solo debería cruzar el punto de compromiso cuando tiene criterios de aceptación claros, dependencias identificadas (URLs de retorno, credenciales sandbox, contratos de API) y un resultado verificable. Y solo debería considerarse entregada cuando está desplegada en un entorno demo, con evidencia y validación mínima del flujo completo.

Además, Kanban enfatiza hacer explícitas las políticas: reglas visibles que determinan cómo se trabaja y cuándo una tarjeta puede avanzar. Estas políticas deben ser escasas, simples, bien definidas, visibles, aplicadas siempre y fáciles de modificar para evolucionar. Para un e-commerce, esto se traduce en reglas operativas que protegen la calidad: por ejemplo, “ninguna tarea pasa a QA sin criterios de aceptación cumplidos” o “Integración solo recibe tareas cuando Front y Back están listos”, reduciendo retrabajos y fricción entre roles.

Finalmente, Kanban aporta una ventaja muy potente para productos digitales: medición del flujo. El documento destaca el uso de CFD (Cumulative Flow Diagram) como una de las mejores herramientas para analizar el flujo, porque permite visualizar entradas y salidas y ofrece una lectura directa de las tres métricas clave: WIP, tiempo de ciclo y tasa de entrega. En un proyecto e-commerce, esto ayuda a responder preguntas que importan en negocio (“¿cuándo estará listo el checkout completo?”) con mayor sustento, observando el comportamiento real del sistema y mejorando la predictibilidad con base en datos.

En la siguiente tabla se describen los elementos que integran los tableros Kanvan

MAESTRÍA DISEÑO DE INTERFACES / 2do. Semestre
Metodologías Ágiles en el proceso de desarrollo web

Tabla de Elementos de tablero Kanban

| Elemento | Descripción / función | ¿Cómo se usa en el tablero? |
| --- | --- | --- |
| Tablero (panel Kanban) | Superficie visual para representar el flujo del trabajo y dar transparencia al equipo | Se dibuja (físico o digital) y se mueven tarjetas entre columnas para ver estado real del e-commerce. |
| Columnas (fases del flujo) | Representan etapas del proceso (ej. Propuestas, UX, UI, Desarrollo, Terminado) | Defines columnas alineadas al flujo real (en e-commerce: UX/UI → Front/Back → Integración → QA → Deploy). |
| Tarjetas (pósits / items) | Representan el trabajo: tareas iniciadas, en proceso y finalizadas | Cada tarjeta = funcionalidad pequeña (p. ej., “Checkout dirección”, “Webhook Mercado Pago”). Se mueve por el flujo. |
| Backlog visible (Ideas / Propuestas) | Zona previa al trabajo en proceso donde se reúnen ideas y se preparan propuestas | En e-commerce: aquí viven solicitudes como “cupones”, “historial de órdenes” hasta que cumplan Ready. |
| WIP (Work In Progress) | Límite máximo de tareas por columna; obliga a terminar antes de iniciar más | Ej.: Dev Back WIP=2. Si ya hay 2, no entra otra tarea (mejora foco, reduce multitarea). |
| Sistema “pull” (arrastre) | Kanban real “arrastra” trabajo cuando hay capacidad; para eso se necesita WIP | Las columnas “jalan” tareas solo cuando hay espacio; no se “empuja” trabajo y se evita saturación. |
| Políticas explícitas | Reglas visibles por columna (qué se permite, criterios, capacidad, DoD, etc.) | Se colocan arriba de cada columna; deben ser escasas, simples, visibles y aplicadas siempre. |
| Punto de compromiso | Normas para que una tarea entre al trabajo en proceso; equivalente a Definition of Ready | En e-commerce: una historia entra a “Ready” solo si tiene aceptación, dependencias y contratos claros (p. ej., credenciales MP sandbox). |
| Punto de entrega | Normas para que una tarea salga como “completa”; equivalente a Definition of Done | En e-commerce: “Terminado” solo si está desplegado en demo + evidencia + validación mínima del flujo. |
| Subcolumnas “En curso / Listo” | Separan trabajo que se está haciendo vs. trabajo terminado internamente pero esperando QA/aprobación | Útil en Dev: “Listo” evita que QA reciba trabajo a medias; el WIP aplica a toda la zona (En curso+Listo). |
| Carriles (swimlanes) | Filas para separar tipos de trabajo o proyectos (incluye “carril de urgencias”) | En e-commerce: un carril “Urgente” (bugs críticos) y otro “Normal” (features). |
| Flujo de valor / visibilidad de extremo a extremo | Ver el trabajo como “flujo constante de valor” hasta entregarlo al cliente | Te ayuda a detectar cuellos de botella (p. ej., Integración o QA se atascan con pagos). |
| CFD (Cumulative Flow Diagram) | Gráfica clave para analizar flujo; muestra entradas/salidas y métricas de flujo | La usas para ver si se acumula trabajo en alguna fase (p. ej., “QA crece” = cuello de botella). |
| Métricas de flujo (WIP, tiempo de ciclo, tasa de entrega) | CFD visualiza estas 3 métricas y ayuda a hacer el sistema más predecible | En e-commerce: medir cuánto tarda una tarjeta desde compromiso hasta entrega (ciclo) y cuántas se entregan por semana (throughput). |
| Lead time (tiempo de entrega) | Tiempo desde que una tarea entra al flujo hasta que sale (entregada) | Te permite prometer fechas con más realismo (“checkout + pago MP toma ~X días”). |
| Ley de Little (relación WIP–ciclo–tasa) | Vincula WIP, tiempo de ciclo y tasa de entrega; ayuda a estabilizar y mejorar el sistema | Si bajas WIP, típicamente baja el tiempo de ciclo; se usa para guiar decisiones (no saturar). |
| Simulación Montecarlo (opcional avanzado) | Para estimar tiempos en contextos inciertos; requiere proceso estable y revisar CFD | Útil si quieres “nivel maestría”: con datos históricos de ciclo/throughput estimas fechas probables de entrega. |

Define el número máximo de tareas por columna

WIP

WIP = n

WIP = n

WIP = n

WIP = n

Aprobado

Hecho

En curso

Pendiente

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

Los postis representan las tareas identificando

- ID de la tarea

- Fecha de inicio

- Descripción de la tarea

- Responsables asignados

- Fecha limite o prioridad

Política

Política

Política

Política

El tablero representado por columnas permite definir y visualizar el flujo de tareas para proyectos divididos en tareas especificas con especificaciones y reglas que favorecen el proceso de desarrollo

## Tablero Kanvan – Ejemplificación de desarrollo de tienda E-commerce

Los Tableros pueden ser físicos o electrónicos permitiendo visibilidad interactiva en sus iteraciones, así como asignación de asignación de tareas virtuales

Nombre del Proyecto
iteración en proceso

Títulos de columnas de tablero

Número máximo de tareas asignadas a las columnas de procesos

Nombre
de la tarea1

Prioridad de la
tarea asignada

Descripción de la
tarea asignada

Id de tarea
asignada

Responsables
asignados

Iteración 
en proceso

Fecha de inicio y
fecha estimada de termino de tarea

Tareas asignadas en columna de tablero

Políticas o reglas de etapas en proyecto

Repositorio del proyecto.
https://github.com/megadatogit/Kanban.git

# Conclusiones

Con el desarrollo de esta actividad se comprende que la metodología Kanban permite la gestión más amigable de los proyectos para facilitar las iteraciones requeridas en el desarrollo de sus etapas.

Se comprende que cada iteración en sus fases de ideación, tareas definidas, actividades en proceso y concluidas, así como las posibles etapas de evaluación y producción, permites gestionar de forma integral la ejecución de tareas para agilizar el desarrollo de los productos.

Se comprende que las tareas asignadas a cada área o roles es fundamental para definir las responsabilidades del equipo de desarrollo. Esto permite gestionar contratiempos en las tareas asignadas.

Gracias a los WIP (número máximo de tareas asignadas a columnas), así como las políticas que se define en estas columnas permite el flujo adecuado en los proyectos para evitar que en sus etapas encuentren saturación impidiendo continuar con las estimaciones en tiempos y costos del producto a construir.

Los Tableros Kanban permiten un flujo fácil de asignación de tareas que favorece la entrega y estimación de tiempos en el proceso de desarrollo de productos.

Según el proyecto asignado a los tableros, cada tarea representara las funcionalidades y así como responsabilidades asignando a los equipos o roles responsables de las tareas asignadas.